**Ajánlattételi felhívás**

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek** 1 *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hivatalos név: **Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata** | | | Nemzeti azonosítószám: 2 |
| Postai cím: **Fő tér 9.** | | | |
| Város: **Kétegyháza** | NUTS-kód: **HU332** | Postai irányítószám: **5741** | Ország: **Magyarország** |
| Kapcsolattartó személy: **Kalcsó Istvánné, polgármester** | | | Telefon: **+36 66/250-122** |
| E-mail: ketegyhaza@ketegyhaza.hu | | | Fax: **+36 66/250-122** |
| **Internetcím(ek)**  Az ajánlatkérő általános címe: *(URL)*  A felhasználói oldal címe: *(URL)* | | | |

**I.2) Közös közbeszerzés**

|  |
| --- |
|  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.   Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.   Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: *(adja meg ajánlatkérő nevét)*   Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: *(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)*   Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.   A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. |

**I.3) Kommunikáció**

|  |
| --- |
|  A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen:  https://drive.google.com/open?id=18nkSzVjhmMnwt7huVNhvHhrQNw7Sbfe4   A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: *(URL)* |
| További információ a következő címen szerezhető be   a fent említett cím   másik cím: *(adjon meg másik címet)*  **Az ALL-READY Kft. megbízásából eljár Beleznai Róbert, 5700 Gyula, Klapka u. 23 (alltender2@gmail.com) valamint Dr. Szathmáry Péter 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II/209-210.** |
| Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó   elektronikus úton: *(URL)*   a fent említett címre   a következő címre: *(adjon meg másik címet)* **Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. polgármesteri iroda** |
|  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: *(URL)* |

**I.4) Az ajánlatkérő típusa**

|  |  |
| --- | --- |
|  Központi szintű   Regionális/helyi szintű   Közjogi szervezet |  Közszolgáltató   Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]   Egyéb: **-** |

**I.5) Fő tevékenység** *(klasszikus ajánlatkérők esetében)*

|  |  |
| --- | --- |
|  Általános közszolgáltatások   Honvédelem   Közrend és biztonság   Környezetvédelem   Gazdasági és pénzügyek   Egészségügy |  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció   Szociális védelem   Szabadidő, kultúra és vallás   Oktatás   Egyéb tevékenység: **Önkormányzat** |

**I.6) Fő tevékenység** *(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)*

|  |  |
| --- | --- |
|  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása   Villamos energia   Földgáz és kőolaj kitermelése   Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése   Víz   Postai szolgáltatások |  Vasúti szolgáltatások   Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások   Kikötői tevékenységek   Repülőtéri tevékenységek   Egyéb tevékenység: |

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) Meghatározás**

|  |  |
| --- | --- |
| **II.1.1) Elnevezés: A Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár energetikai korszerűsítése** | Hivatkozási szám: 2 |
| **II.1.2) Fő CPV-kód:** [**45300000-0**](http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=22015&cod=45300000-0&denumire=%c3%89p%c3%bcletszerel%c3%a9si-munka.) Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] | |
| **II.1.3) A szerződés típusa** x Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés | |
| **II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése**  **Jelenlegi helyzet ismertetése:**  Villamos szerelés (napelemes háztartási kiserőmű létesítése):  Önkormányzati döntés alapján pályázatot nyújtottak be TOP 3.2.1-16 keretében technológia fejlesztésre és ezen belül villamos áramot termelő, napelemes (fotovoltaikus) háztartási méretű kis erőmű 8 kW (HMKE) létesítésére. A napelemek elhelyezésére a benapozási adottságok szempontjából a Művelődési Ház és Könyvtár épületének déliéli, délnyugati tájolású tetőfelülete alkalmas helyszínnek bizonyul. A vonatkozó Villamos Energia Törvény/VET. 115. § / alapján a napelemes HMKE telepítése ezen meglevő épületre nem építési engedély köteles. A látványos de esztétikus napelem elhelyezés a Művelődési házba és Könyvtárba járókat segíti a fenntartható környezettudatos közösségi tudat formálásban.  Épületgépészeti szerelés:  Az épületbe a következő épületgépészeti rendszereket terveztük:  -belső gázellátás  -központi fűtés felújítás, Fosszilis energiahordozó alapú hő termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése  A nagyterem helyiségeibe nagyhatásfokú, hő visszanyerős, frisslevegős szellőzési rendszer beépítése  A tervezett gázkazánok elhelyezése: Művelődési ház és Könyvtár  Építészeti felújítás:  Belső falak hőszigetelése 15 m2  Födémszigetelés 1200 m2  Könyvtár régi épületrész homlokzati szigetelés 60 m2  Tárgyi épület alapterülete: 1069,51 m2 | |
| **II.1.5) Becsült érték:** 2 **28.704.978.-** Pénznem: **HUF**  *(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)* | |
| **II.1.6) Részekre bontás**   Részajánlat tételére lehetőség van.  Ajánlatok benyújthatók 12  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre   Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]   Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:   Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.  **A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a tervezett beszerzését és megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a rész ajánlattétel lehetőségét.** | |

**II.2) A közbeszerzés ismertetése** 1

|  |  |
| --- | --- |
| **II.2.1) Elnevezés: A Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár energetikai korszerűsítése** 2 | Rész száma: 2 |
| **II.2.2) További CPV-kód(ok):** 2  Fő CPV-kód: 1 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] | |
| **II.2.3) A teljesítés helye:**  NUTS-kód: 1 **HU332** A teljesítés helye: **5741 (Kétegyháza, Fő tér 4. hrsz 50/1)** | |
| **II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:**  Tárgyi épület alapterülete: 1069,51 m2  **Általános leírás (villamos)**  Kétegyháza belterületén álló épület hagyományos fa tartószerkezetű cserép héjalású tetőn van lehetőség, a napelemek közel déli és délnyugati tájolású elhelyezésére, a rendszerhez tartozó szerelvényekkel, 8 kW teljesítménnyel  A létesítmény rendszerszintű leírása.  A rendszer, három jól elkülönülő, de szervesen összefüggő részből áll.  I. napelem modulok  II. inverter  III.Csatlakozó berendezés /meglevő belső mért 0,4 kV-os hálózathoz/  Alapadatok:  **Csatlakozási teljesítmény:**  3 x25 A 8 kW  **Betáplálás módja**  3 fázis földkábeles  **Éves villamos energia fogyasztás**  **Fogyasztói hely azonosító**  **Tetőszerkezet**  Cserép tetőn „D-Dny” tájolás” ~38 dőlés  **Rendszerméret**  8 kW  **String kiosztás(A" "MPP/"B" MPP)**  8,0 kVA háromfázisú inverter  **Napelemek**  30 darab 275 Wp névleges teljesítményű Heckert Solar Nemo  **Napelemek teljes felülete**  49,8 m2  **Tetőtartó**  aluminium / tűzihorganyzott tetőszerelő szett  **Inverter**  1 db Fronius Symo 8,0kVA  **Szolár kábel és csatlakozó szett**  MC 4 dugós  **Éves tervezett energiatermelés**  ~7800 kWh  **AC oldal érintés védelme**  TN/TN-S  **DC oldal hiba védelem**  kettős szigetelés (II. osztály),  **Általános leírás (építészet)**  **Homlokzati szigetelés**  A könyvtár régi épületrésze az érintett három homlokzati felületen 160 mm vastag EPSutólagos hőszigetelést kap üvegszövetháló erősítéssel, a szigetelő lapok ragasztóval éshőszigetelő dübelezéssel történő rögzítésével a felülethez. Általánosan a szigetelés 30 mm  vastagságban forduljon be a nyílászárók kávájánál.A lábazatra 150 mm XPS szigetelés kerül a járdától 50 cm magasságig.  **Belső fal szigetelés**  A művelődési ház nagyterme belmagasság tekintetében a környező helyiségek fölé nyúlik,ezáltal az érintett részeken átlagosan 2,5 m magas padlástérrel érintkező falai is vannak.Ezeken a felületeken 150 mm vastag EPS utólagos hőszigetelést kap üvegszövetháló  erősítéssel, a szigetelő lapok ragasztóval és hőszigetelő dübelezéssel történő rögzítésével a felülethez.  **Padlásfödém szigetelés**  A födémekre 2 x 100 mm járható ásványi szálas szigetelés van tervezve. A szigetelés 150 mm vastagságban körbeöleli a térdfalat is.  **Bádogos szerkezetek**  A könyvtár esetén, az utólagos hőszigetelés miatt a nyílászárók új PE bevonatos lemezpárkányt kapnak. Itt az ereszcsatornák lefolyó csöveit a homlokzati szigetelés előtt el kell távolítani, majd azt követően javítva vagy teljesen új horganyzott acél elemek formájában  visszahelyezni.  **Általános leírás (épületgépészet)**  A terv az épület belső gázszerelési munkáival foglalkozik. A tervezés során az 2008 évi XL. törvény a földgázellátásról, 11/2013. (III. 21.) NGM. rendelet (**MBSZ**) valamint azÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRT TU-4 (2016.03.01.) technológiai utasítás az MSZ 11413 szabv. sorozat ,MSZ 7487 szabv. sorozatot , 4/1982 . sz. OBF. Utasítást, a 253/1997(XII. 20.) Kormány rendelet a 54/2014(XII.5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai vettem figyelembe, melyeket a kivitelezés során is be kell tartani. A szerelést csak vizsgával rendelkező gázszerelő ill. arra jogosult kivitelező szakcég végezheti el. A kivitelezést csak az illetékes ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRTáltal jóváhagyott tervek alapján szabad elvégezni.  Az épület részére, a meglévő Ø32x3/PE80/G SDR11 méretű, középnyomású gázcsatlakozás került kiépítésre az utcai meglévő gázelosztó hálózatról. A meglévő utcai elosztó vezetékről érkező Ø 32x3,0 PE 80/G SDR.11 polietilén csatlakozó gázvezeték, mely 3,0 bar üzemnyomású, 1”-os fogyasztói főelzáró csap beépítésével kerül megvalósításra, mely a telekhatár utána kerítésnél került kivitelezésre. Az épület részére korábbi tervek szerint került megvalósításra fogyasztói gázvezeték hálózat, gázmérővel, fogyasztói berendezésekkel. A fogyasztói főelzáró gömbcsap után került beépítésre, kültérben elhelyezve a meglévő Gázgép-EKB-10/G53 tip. nyomás csökentő berendezés, védőszekrénybe szerelve. Ezután a gázvezeték szerelve csatlakozik az épületben elhelyezésre került 2 db m meglévő gázmérő egységhez. A könyvtár épületrésznek önálló G-4 tip. gázmérő került beépítésre, mely az épületben elhelyezett 1 db meglévő Reretta-24 tipusú „B” égéstermék elvezetésű kazán gázmérését biztosítja.  A másik G-16 tip. gázmérő, mely falon került elhelyezésre a művház épületrészének gázfogyasztó berendezéseinek mérését biztosítja, az alábbiak szerint.  Meglévő gázkészülék a következő:  1 db Vaillant-VVK-1206/3-E-HL tip. zárt égésterű kondenzációs gázkazán van beépítve, mely kazán továbra is megmarad. A kazán teljesítménye: Q= 110 KW, gázkazán gázfogyasztása:V=1x12,5 Nm3/ó.  Tervezett gázkazánok:  Könyvtár épületrészen:  1 db Viessmann-Vitodens-100-W-26 tip. Q névl. hőterhelés =23,70 kW, V=2,5 Nm3/h, zárt égésterű kondenzációs falikazán, kerül beépítésre, gyári „C33”tip NA 100/60 függőleges, AZ tipusú levegő-füstgáz szettel , tető fölé vezetve.  Tervezett gázfogyasztás maximum: V= 2,5 Nm3/ó.  A mért gázvezeték az épületen belül, szabadon szerelt kialakítású.  A tervezett Viessmann-Vitodens-100-W-26 tip. fűtőkazán „C 33” típusú égéstermék elvezető rendszere (levegő-füstgáz szett) a kazánnal együtt minősített, vonatkozó előírások szerint minősítették és rendelkezik CE jellel, valamint a égéstermék elvezető rendszer tömörség ellenőrzésére, erre szolgáló mérőcsonk áll rendelkezésre. A gázfogyasztó készülék felszerelőjének a műszaki-biztonsági felülvizsgálati eljárás során írásban kell nyilatkoznia, a koncentrikus levegő-füstgáz szett gyártói előírás szerinti összeszereléséről, annak szereléstechnikai betartásáról, valamint égéstermék-elvezető cső gyártói előírásról. A készülék, gyártó által az üzembe helyezésre feljogosított személynek el kell végeznie a levegő-bevezető – égéstermék-elvezető cső tömörségi vizsgálatát, valamint a készülék üzembe helyezése, illetve a kötelező felülvizsgálat során üzemi próbával meg kell győződnie a gázfogyasztó készülékbe épített levegőáramlás-érzékelő működéséről. Ezeket a vizsgálatokat dokumentálnia kell. Ebben esetben a műszaki-biztonsági átadás során fűtőkazán égéstermék elvezető rendszerének átadás során a területileg illetékes tüzeléstechnikai szakvéleménye nem szükséges.  Amennyiben a minősítések és vizsgálatok nem teljeskörűen kerülnek dokumentásásra az égéstermék elvezető rendszerre vonatkozólag (levegő-füstgáz szett), csak a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltató felülvizsgálata után és annak írásos hozzájáruló nyilatkozata birtokában helyezhető üzembe a kazán, illetve ezen tanúsító nyilatkozatot az megvalósulási dokumentációhoz csatolni kell.  A vezetékhálózat méretezésénél 34,5 MJ/Nm3 /ó fűtőértékü földgáz lett figyelembe véve.  Tervezett gázvezeték hálózat anyaga MSZ. EN 10208-2-1999. hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen acélcső, hegesztett kötésekkel, gázmérő felé 5 %o lejtéssel, falon kívül, csőbilinccsel megfogva szerelendő. A gázszerelési munkák el készültekor, meg kell tartani az MSZ 11413 sz. szabvány előírásai szerinti szilárdsági és tömörségi vizsgálatot. Kivitelezési-szerelési munkáknál a vonatkozó szabványokat gázszerelési technológiai utasításokat, a tűzvédelmi rendeleteket, munka- és balesetvédelmi rendszabályokat be kell tartani! A gázvezetéket az "EPH" hálózatba a Technológiai Utasításai szerint kell bekötni  Fogyasztói gázkészülékek, berendezések üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége, melynek alapján rendszeres karbantartásáról, azok ötévenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról a 19/2012 (VII.20.) NGM rendelete szerint, gondoskodni kell!  **Központi fűtés:**  A könyvtár épület részére adott helyeken elhelyezésre kerülő kazánoktól központi fűtési rendszer kerül kialakításra, úgy hogy részben meglévő megmaradó lapradiátor felhasználásával, illetve új lapradiátorok beépítésével, 65/50°C–os hőfoklépcsőjű fűtővíz figyelembe vételé.  Az épület helyiségeinek fűtésére 1 db Viessmann-Vitodens-100-W-26 tip. zárt égésterű, kondenzációs gázkazán Q=23,7kW, hőteljesítményű, kerül beépíépítésre. Kazánbiztosítás zárt membrános tágulási tartállyal valamint rúgóterhelésű biztonsági szeleppel.  A kazánhoz tartozékként külső hőmérséklet függő vezérlő tartozik.  A tervezett épület részére radiátoros fűtési rendszer kerül megvalósításra. A fűtési alap vezetékpár szabadon szerelve, ill.. gépészeti strangokban szerelendõ a végpontok felé emelkedve. A fűtési kör fűtés szabályozása Viessmann külső hőmérséklet függő digitális szabályzással, tartozék érzékelőkkel.  Az épület helyiségeinek meglévő radiátorainak meglévő bizonytalan eredetű radiátorszelepeit, mindenhol kel kell cserélni. A radiátorok előremenő csonjába Danfoss RA-N típusú/ dn15 termosztatikus radiátorszeleppel és Danfoss hatósági kivitelű, lopásgátló gyűrűvel ellátott termofejekkel, illetve visszatérő csonkba Danfoss-RLV /dn15 visszatérő csavarzatokkal kell ellátni.  *A fűtési rendszert a feltöltés ill. a próbaüzem előtt át kell mosatni a szennyeződések (iszap, lerakodások, stb.) eltávolítása végett. Javasolt tisztító szer: Fernox Cleaner F3*  A fűtési rendszert a radiátorok számára előírt minőségű lágy vízzel kell fel tőlteni, vízlágyitón keresztül, tömlőn keresztül, lassú töltéssel, légtelenítéssel.Nyomáspróbát üzembe helyezés előtt kell elvégezni. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni!  **Nagyterem szellőzése**:  A nagyterem helyiségeibe nagyhatásfokú, hővisszanyerős, frisslevegős szellőzési rendszert tervezünk, a fokozott légzárású ablakok miatt, helyiségbe , önállóan befújt előkezelt friss levegővel légrácsonkeresztül. Elszívás légkezelőnél, adott ponton, légrácson keresztül.  Hő visszanyerős légkezelő egység:  A kompakt légkezelő HRV-2000 típusú, vagy ezzel egyenértékű mennyezetre függesztett kivitelű nagyhatásfokú, hővisszanyerős szellőztető készülék, Vmax=2000m3/h (dp=170Pa) légszállítással, EC motorral, „Control” vezérlővel, CO2 érzékelőről vezérelve, beépített elektromos előfűtővel (P=3kW), kezelőelemmel, G4 szűrődobozzal, ajánlat szerinti tartalommal.  A légkezelő egység befúvó-elszívó ventillátor elemekből, előfűtő elemből, kereszt áramú hő visszanyerőből és beszívó-elszívó légszűrő elemből áll, szívó és nyomóoldali csatlakozásokkal.  A légkezelő működése automatikus,tartozék vezérlővel, a helyiség CO2 tartalomról való vezérléssel, a befújt levegő adott értéken tartásával.  Vbefújt=2000m3/h, Velszívott =2000m3/h  A légtechnikai rendszer spíró levegőelosztó csőhálózattal ill. annak befúvó és elszívó légrácsokkal, rendszerelemeivel kerül kialakításra. Egyes légcsatorna szakaszok Lindab Safe gumitömítéses légtechnikai vezetékkel, illetve hő- és hangszigetelt Sonodec25 flexibilis légcsatornával, áramlási keresztmetszetek terveknek megfelelően szerelve. A nem előszigetelt befúvó-elszívó légcsatorna hálózatot szükség szerint hő szigetelni kell, Amstrong-AC/Armaflex öntapadós lemezszigeteléssel.  **Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást a műszaki leírások, illetve a költségvetések tartalmazzák.**  *(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)* | |
| **II.2.5) Értékelési szempontok**   Az alábbi értékelési szempontok   Minőségi szempont – Megnevezés: **Jótállás időtartama hónapban (12-36 hónap)**/ Súlyszám: 3**0** 1 2 20   Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20  Ár szempont – Megnevezés: **Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban** / Súlyszám: 7**0** 21 | |
| **II.2.6) Becsült érték:** 2  Érték ÁFA nélkül: **28.704.978.-** **-** Pénznem: **HUF**  *(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)* | |
| **II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama**  Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]  vagy Kezdés: ***szerződés hatályba lépését követően*** / Befejezés: ***2019/02/01***  A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: | |
| **II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ** *(nyílt eljárás kivételével)*  A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]  *vagy*  Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]  A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: | |
| **II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk**  Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen  nem | |
| **II.2.10) Opciókra vonatkozó információ**  Opciók  igen  nem Opciók leírása: | |
| **II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról**   Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk | |
| **II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk**  A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen nem  Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00008 | |
| **II.2.13) További információ**  **A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.** | |

**III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk**

**III.1) Részvételi feltételek**

|  |  |
| --- | --- |
| **III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság**  A kizáró okok felsorolása:  **Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjában meghatározott bármely kizáró ok.**  Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  **Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 17. § szerinti nyilatkozattal, illetve okiratokkal kell igazolnia, hogy nem áll fenn vele szemben kizáró ok.**  **Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányáról.**  **A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerinti lehet.**  Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés *c)* pont]:  Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: | |
| **III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság** | |
| Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: |  Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:  **Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.** |
| **III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság** | |
| Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2  **M.1.**  **M.1.**  **M1. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak az ismertetése a 22. § (3) bekezdés előírásainak megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.**  **A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.**  **Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan végezte, a referenciaigazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia kell, illetőleg az igazolásnak az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti adatokat (ahol az elhatárolás elvégezhető és értelmezhető) az igazolni kívánt szolgáltatás tekintetében a részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összegéből.**  **Az építési beruházás megrendelése esetén, ha az ajánlattevő közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban részesült.**  **Amennyiben ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével igazolható az alkalmassági követelménynek való megfelelés.**  **Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, hogy a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.**  **Ajánlatkérő a fenti igazolási mód helyett elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.**  **.** | Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2  **M.1.1.**  **Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban - az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben befejezett -sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt,épület építési vagy felújítási munkáról szóló,egy vagy több referenciával, amelyben az épített vagy felújított épület hasznos alapterülete összesen elérte a 300 négyzetmétert. A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző öt éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. A bemutatott referencia munkának homlokzati hőszigetelést, vagy külső nyílászáró cserét, felújítást vagy napelemes rendszer telepítést is kellett magában tartalmaznia.**  **A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző öt éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2a) bekezdésére is**  Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: 2 |
| **III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok** *(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)*  A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: | |
| **III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk** 2   A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja   A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik   A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott | |
| **III.1.6) A szerződés biztosítékai:** 2  **Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint. A késedelmi kötbér mértéke naponta a nettó vállalkozói díj 0,5 %-nak megfelelő összeg, minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 10 %-át.**  **Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint, amelynek összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a.**  **Ajánlatkérő jótállási kötelezettség vállalását írja elő, amely bírálati rész-szempontot képez. Ajánlatkérő jótállási biztosíték nyújtását nem írja elő.** | |
| **III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:**  **Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő részére.**  **A kivitelezés során ajánlatkérő egy darab rész-számla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A rész-számla benyújtására 50 %-os készültség esetén van lehetőség, műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján. A 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla benyújtására.**  **Az igényelt előleg összege a rész-számlában kerül elszámolásra.**  **Ajánlatkérő az ellenértéket a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00008** **alapján kötött támogatási szerződés alapján folyósított támogatásból fizeti ki A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %. A finanszírozás módja: utófinanszírozás**  **A kifizetés során figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. releváns szabályaira is.**  **A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.**  **Ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult végszámlát benyújtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)**  **A számlák kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30. § és 32/A. §-a szerint történik meg átutalással.**  **Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-a rendelkezései szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. Továbbá figyelemmel kell leni a 322/2015. Korm. re 32/B. §-a szerinti rendelkezésekre.**  **A részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.**  **A beruházás építési engedélyhez nem kötött beruházás, így az általános ÁFA fizetés szabály alá tartozó.** | |
| **III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő a projekttársaság útján történő teljesítésre nem biztosít lehetőséget.** 2 | |

**III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek** 2

|  |
| --- |
| **III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk** *(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)*   A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve  A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: |
| **III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:** |
| **III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ**   Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét |

**IV. szakasz: Eljárás**

**IV.1) Meghatározás**

|  |  |
| --- | --- |
| **IV.1.1) Az eljárás fajtája** | |
| *(klasszikus ajánlatkérők esetében)*   **Nyílt eljárás: Hirdetmény közzététele nélküli eljárás a Kbt. 115. § alapján (nyílt eljárás szabályai figyelembe vételével), tárgyalás nélkül.**   Gyorsított eljárás  Indokolás:   Meghívásos eljárás   Gyorsított eljárás  Indokolás:   Tárgyalásos eljárás   Gyorsított eljárás  Indokolás:   Versenypárbeszéd   Innovációs partnerség | *(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)*   Nyílt eljárás   Meghívásos eljárás   Tárgyalásos eljárás   Versenypárbeszéd   Innovációs partnerség |
| **IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel   Keretmegállapodás több ajánlattevővel  A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul   A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják  Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:  Keretmegállapodások esetén – közszolgáltatóajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: | |
| **IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ**   Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. | |
| **IV.1.4) Információ a tárgyalásról** *(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)*   Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. | |
| **IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk** 2   Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni  További információk az elektronikus árlejtésről: | |

**IV.2) Adminisztratív információk**

|  |
| --- |
| **IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel** 2  A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] *(KÉ-szám/évszám)* |
| **IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő**  Dátum: ***2018/04/26.*** Helyi idő: ***13:00*** |
| **IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja** 4 *(részvételi felhívás esetében)*  Dátum: *(éééé/hh/nn)* |
| **IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU** 1 |
| **IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:** *(ajánlati felhívás esetében)*  Az ajánlati kötöttség végső dátuma: *(éééé/hh/nn)*  vagy  Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: **60** *(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)* |
| **IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei**  Datum: ***2018/04/26***Helyi idő: ***13:00***Hely: **Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. polgármesteri iroda**  Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: **A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontás a Kbt. 68. §-ban foglaltak szerint történik.** |

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk** 2

|  |
| --- |
| A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen  nem  A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 |

**VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról**

|  |
| --- |
|  A megrendelés elektronikus úton történik   Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak   A fizetés elektronikus úton történik |

**VI.3) További információk:** 2

|  |
| --- |
| **VI.3.1) Feltételes közbeszerzés**   Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.  Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: |
| **VI.3.2) Az ajánlati biztosíték** *(ajánlati felhívás esetében)*   Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.  Az ajánlati biztosíték mértéke:  A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:  Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: |
| **VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk**   Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.  A konzultáció időpontja: *(éééé/hh/nn)* és helye: |
| **VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele**   Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. |
| **VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében** 2  Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése  igen  nem  A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: |
| **VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében** 2  Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1  Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] |
| **VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ** 2   Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.  Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: |
| **VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:** **1-10 pont, amely valamennyi rész-szempont esetében azonos.** 2 |
| **VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:**  **Az egyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában, 2016. december 21. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor.**  **A jótállási időtartam esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor.**  **A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő közli, hogy a jótállási időtartam esetében a 12 hónap időtartamnál kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a 36 hónapos megajánlásra és az annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.** |
| **VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ**   Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. |
| **VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk** *(nyílt eljárás esetében)*   Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.   Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. |
| **VI.3.12) További információk:**  **1. . Ajánlatkérő nevében eljár: Beleznai Róbert felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 5700 Gyula, Klapka u. 23, Tel.: +36205034064; E-mail: alltender2@gmail. com, Lajstromszám: 00501; Dr. Szathmáry Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. Tel/fax: 06-66/444-568 E-mail:** [**drszathmary@t-online.hu**](mailto:drszathmary@t-online.hu) **Lajstromszáma: 00432**  **2. Ajánlatkérő az eljárásban közbeszerzési dokumentumokat készített, amelyet az ajánlattételi felhívással egyidejűleg a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsát. A dokumentumok másra nem ruházhatók át, nem másolhatók és nem publikálhatók.**  **3. Az ajánlatot írásban, zárt csomagolásban, felolvasó lappal és tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben kell leadni, 1 (egy) eredeti példányban, továbbá digitálisan 1 pld-ban (CD-n vagy DVD-n az eredeti ajánlatot beszkennelve pdf formátumban, az árazott költségvetést xls. formátumban is) kell benyújtani. Az ajánlat papír alapú és elektronikus példányai közötti esetleges eltérések esetén a papír alapú példányba foglaltak az irányadók. Az elektronikus adathordozó külsején ajánlattevők tüntessék fel a következő adatokat: ajánlattevő neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum.**  **A benyújtott ajánlatokat az alábbi felirattal kell ellátni: „A Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár energetikai korszerűsítése”, továbbá „Nem bontható fel a bontási eljárás megkezdése előtt!”.**  **4. A Kbt. 73. § (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.**  **A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként az alábbiak szerint közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.**  **5. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles - a szerződés teljes időtartamára - teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévőt kiterjeszteni. Az elvárt minimális kártérítési összegek: rész: 5 millió HUF/káresemény, 10 millió HUF/év.**  **6. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:**  **a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől).**  **7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, cégszerűen aláírva eredeti aláírt példányban tekintettel a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra.**  **8. Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.**  **9. Ajánlatkérő alkalmazza jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, mint eredménytelenségi okot.**  **10. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad.**  **11. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 08:00-16:00 óra között pénteken 8:00-12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-tól az ajánlattételi határidőig lehet leadni az I.3. pontban megadott helyen.** |

**VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: *2018/04/13***

*Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1*szükség szerinti számban ismételje meg*

2*adott esetben*

4*ha az információ ismert*

20*súlyszám helyett fontosság is megadható*

21*súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges*